Nombre del Proyecto

Casa Óga · Retail de Hogar y Decoración

Entregable 3: Parte D - Diseño de la Solución, Go-live, Modelo Final y Veredicto Integrado

| Integrante(s) | Nombre y legajo | Rol Asignado en esta fase |
| --- | --- | --- |
|  | Gerónimo Fasce · 64401 | Visualización (tablero y gráficos finales) |
|  | Gianfranco Di Claudio · 64505 | Coordinación (plan de proyecto y minutas) |
|  | Matías Fleischer · 65616 | Datos · calidad y preparación (dataset limpio) |
|  | Simón Volpato Escandarani · 64784 | Datos · modelado y evaluación (modelo y ficha del modelo) |
|  | Santiago Javier Hernández · 64449 | Comunicación (narrativa y presentación final) |
| Fecha de entrega | 03/11/2026 |  |
| Versión | v1.0 |  |

Resumen Ejecutivo

En no más de 300 palabras, sintetizar: cuál es el problema, qué solución propone el grupo, por qué es factible o no y cuál es el valor esperado. Este resumen debe poder leerse de forma independiente y se ubica al inicio del documento final compilado.

Problema. Casa Óga detecta el inventario inmovilizado tarde, en el conteo anual o cuando ya acumuló meses de costo. A ago-2026 había 882 posiciones SKU–tienda con más de 12 meses de cobertura (ARS 184,1 M a costo, E2). Solución. Una lista mensual de posiciones a revisar, entregada por tienda en SharePoint, con revisión humana: un bloque con la regla «cobertura actual > 12 meses», ordenada por capital inmovilizado, y un bloque de anticipación con el ensamble de árboles de la Etapa 3, que completa el cupo hasta 600 alertas por mes (15 a 25 por tienda). Comercial y Compras deciden; el modelo sólo prioriza. Desempeño. En el test reservado (ene-may 2026) el modelo generaliza: detecta el 76,9% de los casos con 600 alertas por mes (71,0% en validación 2025). A igual cupo supera a la regla en ambos años, pero la ventaja se achica en 2026 (+3% de aciertos frente a +26% en 2025), un año más fácil: cuatro veces más positivos, nuevo reporte consolidado y la cobertura sola alcanza AUC 0,94. Por eso el desempeño esperado se informa como rango: precisión entre 17% y 65%, recall entre 71% y 77%. Factibilidad. Técnica media (2,25) y legal viable con condiciones (2,2). La económica es el límite: con los aciertos observados, el ROI a tres años del escenario esperado queda entre −13,7% y +0,9%, con recupero de 35 a 59 meses, lejos del máximo de 12. Recomendación. Avanzar con un piloto supervisado de tres cierres, sin inversión adicional, condicionado a nombrar un responsable del modelo, estandarizar la exportación mensual y firmar los acuerdos de acceso y confidencialidad. El ensamble pasa a ser el motor principal sólo si en el piloto supera a la regla a igual cupo; la expansión se decide con el valor efectivamente recuperado.

Sección 8 Modelado · Etapa 4: Evaluación final y ficha del modelo

Esta etapa cierra la fase de modelado del módulo. Con el modelo, los hiperparámetros y el umbral ya fijados en la Etapa 3, se mide el desempeño real sobre datos que el modelo nunca vio.

8.1  Evaluación final en test

Evaluar una única vez sobre el conjunto de test reservado en la Etapa 1 (sección 2.2). No volver a ajustar el modelo ni el umbral después de ver el resultado: si se ajusta mirando el test, el test deja de ser una medida honesta.

| Métrica | Baseline (test) | Modelo final (validación) | Modelo final (test) | Diferencia validación vs. test |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Métrica principal: Recall@600 (Top-600 alertas por mes, fijada en 7.2) | 40,8% regla fija · 69,9% cobertura Top-600 | 71,0% | 76,9% | +6,0 pp |
| Precisión | 85,0% regla fija · 59,1% cobertura Top-600 | 16,8% | 65,0% | +48,2 pp (prevalencia 2,2% → 9,0%) |
| Recall | 40,8% regla fija · 69,9% cobertura Top-600 | 71,0% | 76,9% | +6,0 pp |
| F1 | 55,1% regla fija · 64,1% cobertura Top-600 | 27,2% | 70,5% | +43,2 pp |
| AUC-ROC | 0,942 (cobertura como puntaje) | 0,910 | 0,970 | +0,059 |
| Valor neto estimado (USD) | USD 9.981 regla fija · USD 15.102 cobertura Top-600 (5 meses) | −USD 503 (6 meses; −USD 84/mes) | USD 17.268 (5 meses; USD 3.454/mes) | +USD 3.537 por mes |

Fuente: Modelo/etapa4_evaluacion_final.py (resultados/etapa4_log.txt). El modelo y el umbral son los fijados en la Etapa 3 (7.1 y 7.2) y se evaluaron una sola vez; la validación reproduce exactamente la Parte C (606 VP de 854). Valor neto con los valores unitarios de 4.4: USD 10,04 por VP y USD 2,20 por FP (70% de adopción), FN = 0. Como pidió la cátedra, la regla y el modelo se informan por separado en cada período, incluida la comparación a igual cantidad de alertas:

Regla y modelo por período: validación abr-sep 2025 → test ene-may 2026

| Método (alertas por mes 2025 / 2026) | Precisión | Recall | VP (2025 / 2026) | Valor neto USD por mes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Regla fija: cobertura actual > 12 (175 / 243) | 24,6% → 85,0% | 30,2% → 40,8% | 258 / 1.034 | USD 141 → USD 1.996 |
| Ensamble con el mismo cupo que la regla (175 / 243) | 30,9% → 87,7% | 37,9% → 42,1% | 324 / 1.067 | USD 276 → USD 2.077 |
| Regla ordenada por cobertura, Top-600 (600 / 600) | 12,4% → 59,1% | 52,5% → 69,9% | 448 / 1.773 | −USD 406 → USD 3.020 |
| Ensamble final, Top-600 (modelo fijado) (600 / 600) | 16,8% → 65,0% | 71,0% → 76,9% | 606 / 1.950 | −USD 84 → USD 3.454 |

Matriz de confusión del modelo final (test)

|  | Predicho: positivo | Predicho: negativo |
| --- | --- | --- |
| Real: positivo | VP = 1.950 | FN = 585 |
| Real: negativo | FP = 1.050 | VN = 24.485 |

8.2  ¿El modelo generaliza?

En no más de 100 palabras: ¿el desempeño en test es consistente con el de validación? Si cayó, ¿cuánto y por qué? ¿Sigue superando al baseline? ¿El valor económico estimado en test sostiene el escenario base del ROI (3.4)? Si el resultado cambia el beneficio esperado, actualizar el ROI y registrarlo en la sección 11.2.

Generaliza: el Recall@600 sube de 71,0% a 76,9% y el AUC de 0,910 a 0,970. La precisión pasa de 16,8% a 65,0% porque 2026 es más fácil: cuatro veces más positivos (9,0% contra 2,2%), la cobertura sola alcanza AUC 0,942 y los datos provienen del nuevo reporte consolidado. A igual cupo supera a la regla en ambos años, pero la ventaja se achica: +66 VP en 2025 (+26%) y +33 en 2026 (+3%). El valor en test supera el escenario base de 3.4, pero no es lo esperable: ROI a 3 años entre −13,7% y +0,9% (11.2).

8.3  Ficha del modelo

La ficha resume en una página lo que cualquier persona de Casa Óga necesita saber antes de usar el modelo.

| Elemento | Definición del equipo |
| --- | --- |
| Nombre y versión del modelo | Ensamble de riesgo de inmovilización a t+3 · v1.0 (fijado en la Etapa 3; archivo ensamble_modelos_arboles.joblib, Parte C 7.6). |
| Algoritmo e hiperparámetros finales | Promedio de los percentiles mensuales de tres clasificadores con pesos balanceados: HistGradientBoosting (300 iteraciones, LR 0,05); ExtraTrees (350 árboles, 15 filas mínimas por hoja, max_features 0,8); LightGBM (700 árboles, LR 0,025, 45 hojas, min_child_samples 40, subsample y colsample 0,8, L2 = 4, L1 = 0,5). Serializado con scikit-learn 1.8.0 y numpy 2. |
| Dataset y período de entrenamiento | dataset_entrenamiento_v3 (201.306 filas; CSV de la Parte C, sha256 796ba1a4…). Entrenamiento: cortes mar-2022 a dic-2024 (98.649 filas, 2.466 positivos). Validación abr-sep 2025 (38.362 / 854). Test ene-may 2026 (28.070 / 2.535), con embargo de 3 meses (2.2). |
| Features utilizadas (cantidad y principales) | 60 features (55 numéricas y 5 categóricas), todas calculables al cierre de t (2.3). Principales por gain de LightGBM: cv_u12 (23,6%), u6_suma (12,1%), subcategoría (8,9%), cobertura (8,6%) y u12_prom (5,3%). |
| Umbral de decisión | Top-600 posiciones por mes según el score del ensamble (~21 por tienda, dentro de la capacidad de 15 a 25). El score es un ranking, no una probabilidad calibrada. |
| Desempeño en test (métrica principal y secundarias) | Test: Recall@600 76,9%, precisión 65,0%, F1 70,5%, AUC-ROC 0,970, PR-AUC 0,762. Rango esperado (validación 2025 a test 2026): recall 71,0% a 76,9% y precisión 16,8% a 65,0%. Regla fija en test: precisión 85,0% y recall 40,8% con 243 alertas por mes. |
| Uso previsto (qué decisión apoya y quién la toma) | Priorizar cada mes qué posiciones SKU–tienda revisar antes de que superen 12 meses de cobertura. El encargado propone la acción; Comercial (María G.) y Compras (Diego P.) la autorizan y Operaciones (Lucía O.) coordina. |
| Usos no previstos (para qué no debe usarse) | No ordena liquidaciones automáticas. No evalúa a encargados ni tiendas. No estima precio de liquidación ni valor recuperado. No aplica a e-commerce, a SKUs con menos de 3 meses de historia ni a discontinuados. No debe leerse como probabilidad. |
| Limitaciones conocidas | Sobreajuste: recall de entrenamiento 99,72% contra 70,96% en validación (7.1). El desempeño depende del año: con 600 alertas el valor neto fue negativo en 2025. La ventaja sobre la regla es chica en 2026. Los datos 2026 vienen de otro reporte. Cobertura 1.000 = sin ventas. El v3 no incluye las correcciones de la Ronda 3 (6.5). |
| Frecuencia de reentrenamiento sugerida | Trimestral con una ventana temporal nueva, y extraordinaria si el Recall@600 madurado cae por debajo de 60% o la mediana de cobertura varía más de 20% (6.2). |
| Responsable del modelo | Operación: analista mantenedor propuesto en 6.1 (equipo de Sofía R., 5-6 h por semana), todavía sin nombrar; aprobación funcional de Lucía O. En el proyecto: Simón Volpato Escandarani (Datos · modelado y evaluación). |

Sección 9 Diseño de la Solución

El modelo no es la solución: es una de sus piezas. El diseño de la solución describe cómo el resultado del modelo llega a una persona, en qué formato, en qué momento y qué decisión de negocio habilita.

9.1  Enfoque seleccionado y alternativas

Justificar el tipo de enfoque elegido comparándolo con alternativas más simples. El enfoque debe ser coherente con el nivel de factibilidad determinado en las secciones anteriores y puede combinar más de una alternativa.

| Alternativa | Qué resuelve | Costo y complejidad | Qué deja sin resolver | ¿Se adopta? ¿Por qué? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No hacer nada (situación actual) | Nada: la detección sigue siendo reactiva (conteo anual). | 480 h/año de armado manual (USD 5.760 a USD 12/h, 3.3) y 882 posiciones con cobertura > 12 meses (ARS 184,1 M a costo, E2). | Todo. | No. El costo del problema sigue creciendo y no se anticipa nada. |
| Analítica descriptiva / dashboard | Ver la cobertura actual por tienda y el capital inmovilizado (semáforo del E1). | Incluido en el MVP: tablero HTML / SharePoint, USD 0 en licencias (1.6). | No anticipa: muestra la posición cuando ya superó 12 meses. | Sí, como canal de entrega de las alertas. |
| Reglas de negocio (baseline de la Etapa 1) | Lista explicable de posiciones con cobertura > 12, calculable en Excel. Validación: precisión 24,6% y recall 30,2% (175 alertas por mes). Test: 85,0% y 40,8% (243 por mes). | Bajo: una regla en el ETL. Sin costo de modelado. | Entre 59% y 70% de los casos futuros: las posiciones que todavía no llegan a 12 meses. | Sí, como base de la primera versión (bloque A): es estable, explicable y tiene la mejor precisión. |
| Modelo predictivo | Anticipa posiciones que aún no superan 12 meses. A igual cupo supera a la regla en ambos años (+66 VP en 2025, +33 VP en 2026). Con 600 alertas por mes, recall de 71,0% a 76,9%. | USD 3.000 de desarrollo y USD 800/año de soporte (3.2), más reentrenamiento trimestral. | La causa del sobrestock. Sobreajuste (brecha de 28,76 pp). Con 600 alertas el valor neto fue negativo en 2025 (−USD 503 en 6 meses). | Sí, como complemento supervisado (bloque B) que completa el cupo. Pasa a motor principal sólo si en el piloto supera a la regla a igual cupo. |
| Automatización de la decisión | Automatizar la extracción y el armado del reporte libera hasta 480 h/año (USD 4.032 con 70% de ahorro, 3.3). Automatizar la decisión ejecutaría liquidaciones sin revisión. | USD 3.000 de altas de POS e inventario y USD 2.040/año de abonos (3.2). | La decisión comercial, que necesita contexto (proveedor, precio, temporada). | Parcial: se automatiza la generación de la lista, no la decisión (explicabilidad 2 en 5.3; prohibición de liquidación automática en 5.4). |

9.2  Flujo de la solución de punta a punta

Describir el recorrido completo, desde las fuentes de datos hasta la acción de negocio, y adjuntar un diagrama del flujo como anexo.

| Etapa del flujo | Qué ocurre | Herramienta | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingesta de datos desde las fuentes | Exportación de Ventas, Stock, OC, Transferencias y Liquidaciones con formato y clave fijos. Control de recepción: 5 archivos y 0 claves desconocidas. | Exportación programada del POS (cotizada) y manual de inventario; CSV en SharePoint. | Mensual, días 1 a 3 del cierre | Mantenedor del pipeline con Sistemas. En el proyecto: Matías Fleischer. |
| Preparación y cálculo de features | Reglas de limpieza del E2 (duplicados, stock negativo, devoluciones) y cálculo de las 60 features al cierre de t. Las posiciones inválidas se excluyen y se listan. Bitácora con hash del CSV original. | Python (pandas): normalizar_datasets.py y construir_dataset_modelo.py, en la PC de oficina cifrada. | Mensual, días 3 y 4 | Mantenedor del pipeline. En el proyecto: Matías Fleischer. |
| Ejecución del modelo (scoring) | Bloque A: regla cobertura > 12, ordenada por capital inmovilizado. Bloque B: ensamble Top-600 por mes, sólo posiciones que no están en A, hasta completar el cupo. Se guardan score, versión del modelo y variables. | scikit-learn 1.8 y LightGBM; modelo versionado en GitHub. | Mensual, día 4 | Mantenedor. En el proyecto: Simón Volpato Escandarani. |
| Entrega del resultado al usuario | Planilla y tablero por rol: cada tienda ve sólo sus alertas (sin costos) con cobertura, ventas de 6 meses, bloque y motivo. | SharePoint / Microsoft 365 y tablero HTML. | Mensual, día 5 | Lucía O. publica. En el proyecto: Gerónimo Fasce (tablero). |
| Decisión y acción de negocio | El encargado propone liquidar, transferir, frenar compras o desestimar con motivo. Comercial y Compras autorizan en una sesión de 30 minutos por cierre (6.1). | Planilla de acciones en SharePoint. | Mensual; la acción se ejecuta en 2 a 4 semanas | María G. y Diego P. autorizan; Lucía O. coordina. |
| Registro del resultado y retroalimentación al modelo | Se registra acción, responsable y motivo. A t+3 se calcula el target real, Recall@600 y precisión por mes y categoría, modelo contra regla a igual cupo y valor recuperado. Con eso se reentrena. | Planilla de acciones y script de evaluación (adaptación de etapa4_evaluacion_final.py). | Registro mensual; reentrenamiento trimestral | Mantenedor con soporte externo; Carlos F. valida el valor recuperado. |

9.3  Salida del modelo y decisiones que habilita

Completar una fila por cada tipo de usuario identificado en el mapa de stakeholders del Entregable 1.

| Usuario | Qué recibe (formato y contenido) | Qué decisión toma con eso | Con qué frecuencia | Qué necesita para confiar en el resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| María G. · Dirección Comercial | Resumen mensual por categoría y tienda: alertas por bloque, capital en riesgo y acciones pendientes. | Autoriza liquidaciones y descuentos; aprueba la definición del target. | Mensual | Ver el motivo de cada alerta y la tasa de acierto madurada de cada bloque. |
| Diego P. · Compras y Categorías | SKUs en riesgo en varias tiendas, con OC pendientes, proveedor y costo (vista restringida). | Frenar o ajustar compras, devolver a proveedor y co-decidir discontinuaciones. | Mensual | Que la alerta considere las OC pendientes y que los costos no circulen fuera de su área. |
| Carlos F. · Dirección Financiera (sponsor) | Reporte de capital inmovilizado, valor recuperado y horas evitadas contra los supuestos de 3.3. | Continuidad, alcance y expansión del proyecto. | Aprobación mensual; evaluación trimestral | Que el valor recuperado concilie con el inventario y con el registro de acciones. |
| Lucía O. · Operaciones (dueña funcional) | Lista consolidada de todas las tiendas, cupo por tienda y seguimiento de acciones. | Transferencias entre tiendas y prioridad de ejecución; coordina la revisión. | Mensual | Que el cupo no supere 15 a 25 alertas por tienda y que no haya posiciones con datos inválidos. |
| Responsables de tienda (28) | Su lista de 15 a 25 posiciones con SKU, cobertura, ventas recientes y motivo, sin costos. | Proponer y ejecutar la acción, o desestimarla con motivo. | Mensual | Un motivo legible y la garantía de que la alerta no se usa para evaluarlos. |

9.4  Rol de las personas en la decisión

En no más de 100 palabras: ¿qué decide el modelo y qué decide una persona? ¿Quién puede desestimar una recomendación del modelo y cómo queda registrado? La respuesta debe ser coherente con el score de explicabilidad de la sección 5.3.

El modelo sólo ordena: propone qué posiciones revisar y no decide ninguna acción. El encargado de tienda propone liquidar, transferir, frenar compras o desestimar; Comercial (María G.) y Compras (Diego P.) autorizan, y Operaciones (Lucía O.) coordina. Cualquiera de ellos puede desestimar una alerta registrando motivo, responsable y fecha en la planilla de acciones, y ese registro alimenta el monitoreo. Es coherente con el score 2 de explicabilidad (5.3): el ranking es trazable pero no explica causas, por eso no hay liquidación automática y el score no se usa para evaluar personal.

9.5  Alcance de la primera versión

El detalle de la PoC o el MVP se desarrolla en el Entregable 4. Aquí alcanza con delimitar el alcance.

| Elemento | Definición del equipo |
| --- | --- |
| Incluido en la primera versión | Piloto supervisado de tres cierres mensuales en las 28 tiendas físicas: exportación estandarizada con control de recepción; bloque A (regla) y bloque B (ensamble) con un cupo de hasta 600 alertas por mes; planilla y tablero por rol en SharePoint; registro de acciones; medición a t+3 del modelo contra la regla a igual cupo. |
| Fuera de alcance (y por qué) | E-commerce: otra fuente y con datos personales (Ley 25.326). Liquidación automática: explicabilidad 2 (5.3). Integración por API con inventario: el sistema no la tiene. Estimación de precio de liquidación y recupero (6.5). SKUs nuevos o discontinuados: fuera del universo del target (2.1). Cloud: sin costo recurrente aprobado. |
| Evolución prevista hacia la solución final | Después de tres cierres madurados, el ensamble pasa a motor principal sólo si a igual cupo supera a la regla en recall y valor neto. Reentrenar con los datos 2026 del nuevo reporte y con las correcciones de la Ronda 3. Automatizar las exportaciones. Evaluar e-commerce y cloud en una segunda etapa. |

Sección 10 Requerimientos iniciales para la implementación (go-live)

Los requerimientos de go-live no se inventan en esta sección: se derivan de lo ya analizado. Recuperar las condiciones técnicas (1.5), los costos recurrentes (3.2), el plan de acción legal (5.4), las dependencias (6.4) y la ficha del modelo (8.3), y convertirlos en una lista verificable.

10.1  Requerimientos por dimensión

Agregar filas si una dimensión tiene más de un requerimiento.

| Dimensión | Requerimiento | Estado actual | Responsable | ¿Bloquea el go-live? (Sí / No) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datos y pipeline | Exportación mensual estandarizada de 5 archivos con clave fija y control de recepción (1.5, 6.4). | POS con exportación programada cotizada; inventario sin API, carga manual. | Sistemas y Lucía O. | Sí |
| Datos y pipeline | Excluir del scoring las posiciones con stock negativo o claves desconocidas y publicar el listado de excepciones (6.1). | Regla definida; no implementada en producción. | Mantenedor y Sistemas | Sí |
| Modelo | Modelo versionado y reproducible (joblib, scikit-learn 1.8.0 y numpy 2 fijados) con la ficha 8.3. | Listo: la Etapa 4 reproduce la Parte C y evalúa el test. | Simón Volpato Escandarani; luego el mantenedor | Sí |
| Modelo | Contingencia: si el Recall@600 madurado cae por debajo de 60%, publicar sólo el bloque A y reentrenar (6.2). | Definido en 6.2. | Mantenedor | No |
| Infraestructura | PC i5/16 GB de oficina con BitLocker, ejecución programada y respaldo diario de 90 días (1.6, 5.1). | PC disponible; cifrado y respaldo pendientes. | Sistemas | Sí |
| Seguridad y accesos | Grupos de SharePoint: 28 vistas de tienda sin costos, central comercial, Operaciones, Compras/Finanzas y equipo técnico; MFA (5.4). | Pendiente (6 a 8 h dentro de los USD 1.000 de integración, 3.2). | Sistemas; Diego P. aprueba los costos | Sí |
| Legal y cumplimiento | Adenda con la consultora: confidencialidad, uso restringido, entrega del código y borrado de copias (5.4). | Redactada en 5.1, sin firmar. | Dirección y asesoría legal | Sí |
| Legal y cumplimiento | Conservar CSV originales, hash y bitácora del ETL; retención de 5/3/1 años y 90 días (5.4). | Propuesta, no implementada. | Mantenedor y Sistemas; Carlos F. custodia | Sí |
| Personas y roles | Mantenedor nombrado con 5 a 6 h por semana (USD 3.120/año, 3.2). | Sin nombramiento; propuesto el analista de Sofía R. (6.1). | Dirección (María G.) | Sí |
| Personas y roles | Sponsor y dueña funcional aprueban por escrito continuidad, alcance y costo en cada cierre (6.1). | Propuestos Carlos F. y Lucía O. | Dirección | Sí |
| Adopción y capacitación | Protocolo de decisión humana aprobado en un taller de 2 h: registro de acción y motivo, sin liquidación automática (5.4). | Pendiente. | Lucía O.; en el proyecto, Santiago Javier Hernández | Sí |
| Adopción y capacitación | Tres encuentros breves para los 35 usuarios (USD 900, 3.2). | Planificado. | Equipo del proyecto (Santiago Javier Hernández) | No |

10.2  Monitoreo en producción

Un modelo en producción se degrada si nadie lo mira. Definir qué se va a medir, con qué umbral se dispara una alerta y quién responde.

| Qué se monitorea | Indicador | Umbral de alerta | Frecuencia | Responsable | Acción si se dispara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calidad de los datos de entrada | Archivos recibidos, claves desconocidas y posiciones con stock negativo entre las alertas. | Menos de 5 archivos, más de 0 claves desconocidas o más de 0 alertas con stock negativo. | Cada cierre, antes de publicar | Mantenedor y Sistemas | No publicar las filas afectadas; listado de excepciones y corrección antes de publicar. |
| Desempeño del modelo | Recall@600 y precisión madurados a t+3, por mes y categoría; modelo contra regla a igual cupo. | Recall@600 < 60%, una categoría > 15 pp por debajo del global, o el modelo no supera a la regla dos cierres seguidos. | Mensual (a t+3) | Mantenedor | Publicar sólo el bloque A en el segmento afectado y reentrenar con una ventana nueva. |
| Cambio en la distribución de los datos (drift) | Mediana de cobertura, % de posiciones sin ventas y prevalencia observada contra la base 2025. | Variación > 20% (6.1) o prevalencia fuera del rango 2,2% a 9,0% visto en validación y test. | Mensual | Mantenedor | Marcar las alertas como provisionales, priorizar la regla y adelantar el reentrenamiento. |
| Uso por parte de los usuarios (adopción) | % de alertas con acción registrada (incluye desestimar con motivo). | Menos de 60% (piso); la meta tras el piloto es 80% (6.1). | Mensual | Lucía O. | Revisar con las tiendas los motivos de no intervención y ajustar cupo o formato. |
| Impacto de negocio | Valor recuperado registrado, horas manuales evitadas y capital con cobertura > 12 meses. | Beneficio anualizado < USD 9.150 (equilibrio a 3 años, 3.1) o ahorro de horas < 70% tras 3 cierres. | Trimestral | Carlos F. | Congelar la expansión, reducir el alcance y recalcular el flujo económico (6.3). |

10.3  Criterios de go-live

Enumerar entre 3 y 5 criterios verificables que deben cumplirse para autorizar la puesta en producción (ej.: desempeño mínimo del modelo, responsable nombrado, acciones legales ejecutadas).

| Criterio | Cómo se verifica | Quién lo aprueba |
| --- | --- | --- |
| Exportación completa y válida: 5 archivos, 0 claves desconocidas y 0 alertas con stock negativo. | Reporte de control de recepción de una corrida completa sobre un cierre real: sí / no. | Lucía O. y Sistemas |
| Modelo con desempeño mínimo en test temporal: Recall@600 ≥ 60% y a igual cupo no inferior a la regla. | etapa4_log.txt: 76,9% y 1.067 contra 1.034 VP. Cumplido: sí. | María G., con el responsable del modelo |
| Responsable del modelo nombrado con 5 a 6 h por semana. | Designación formal por escrito: sí / no. | Dirección (María G.) y Carlos F. |
| Adenda de confidencialidad firmada, accesos por rol con MFA activos y PC cifrada. | Documento firmado y prueba de acceso con un usuario de tienda (no ve costos ni otras tiendas): sí / no. | Dirección y asesoría legal; Sistemas; Diego P. |
| Protocolo de decisión humana aprobado y usuarios del piloto capacitados. | Acta del taller de 2 h con el protocolo firmado: sí / no. | Lucía O., María G. y Diego P. |

Sección 11 Veredicto Integrado

11.1  ¿Es viable el proyecto?

Trasladar el veredicto y el score de cada dimensión tal como quedaron en las partes anteriores (con las correcciones incorporadas). Para riesgos y desempeño del modelo no hay score: indicar el veredicto en palabras.

| Dimensión de factibilidad | Veredicto | Score | Condición más crítica |
| --- | --- | --- | --- |
| Factibilidad Técnica (Sección 1) | Factibilidad media | 2,25 | Capacidad humana: no hay un responsable nombrado para sostener el modelo (1.3). |
| Factibilidad Económica (Sección 3) | No viable en el escenario esperado; con la Etapa 4 mejora pero no alcanza (8.2) | Sin score 1-3. ROI a 3 años: −19,3% (3.6) → −13,7% a +0,9% | Recupero de 35 a 59 meses contra un máximo de 12; el 44% al 51% del beneficio depende de convertir horas ahorradas en costo evitado. |
| Factibilidad Legal (Sección 5) | Viable con condiciones | 2,2 | Matriz de accesos y adenda de confidencialidad antes del primer acceso externo (5.4). |
| Análisis de Riesgos (Sección 6) | Riesgos altos pero mitigables: ahorros no materializados, datos inválidos y sobreajuste (6.3) | no aplica | Que el beneficio económico no se materialice durante el piloto. |
| Desempeño del modelo (Secciones 2, 4, 7 y 8) | Generaliza y supera a la regla a igual cupo en 2025 y 2026, con una ventaja chica en 2026. Rango esperado: recall 71% a 77%, precisión 17% a 65%. | no aplica | Que en un año como 2025 la ventaja no compense el costo: con 600 alertas, valor neto negativo. |

Veredicto integrado: VIABLE CON CONDICIONES COMO PILOTO SUPERVISADO; TODAVÍA NO VIABLE COMO INVERSIÓN DE EXPANSIÓN

En no más de 200 palabras: ¿recomiendan avanzar con el proyecto? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué tres acciones deben ejecutarse antes de que empiece la implementación? ¿Cuál es el riesgo residual más importante que el equipo directivo debe conocer?

Recomendamos avanzar, pero sólo con un piloto supervisado de tres cierres sobre la infraestructura existente, sin aprobar inversión de expansión. Es técnicamente factible (2,25) y legalmente viable con condiciones (2,2), y el modelo generaliza al test 2026. Pero su ventaja sobre la regla de cobertura es chica en un año fácil y la economía no cierra: aun con los aciertos de 2026, el ROI esperado a tres años es apenas +0,9% y el recupero supera los 12 meses. Por eso la primera versión combina la regla, que es estable y explicable, con el ensamble como complemento, y deja que el piloto decida con datos propios si el modelo justifica su costo. Tres acciones antes de implementar: 1) nombrar al responsable del modelo con 5 a 6 h por semana; 2) estandarizar la exportación mensual con control de recepción; 3) firmar la adenda de confidencialidad y activar los accesos por rol. Riesgo residual: que el beneficio no se materialice. El 44% al 51% del valor esperado es tiempo liberado que sólo es ahorro si evita costos reales, y el valor de cada alerta depende de supuestos de recupero todavía no observados.

11.2  Cambios respecto de las partes anteriores

Si al cerrar el módulo el equipo modificó scores, supuestos o conclusiones de las Partes A, B o C (por devolución docente o por resultados del modelado), listarlos aquí.

| Sección modificada | Qué cambió | Motivo |
| --- | --- | --- |
| 3.3, 3.4 y 3.5 (Parte B): ROI del escenario esperado | Aciertos adicionales contra la cobertura a igual cupo: 137 en 6 meses → 158 en validación (6 meses) y 177 en test (5 meses). Beneficio anual USD 7.385 → USD 7.899 a 9.230. ROI año 1 −52,4% → −49,1% a −40,6%. ROI a 3 años −19,3% → −13,7% a +0,9%. Recupero con mantenimiento 81 → 59 a 35 meses. | Resultado de la Etapa 4 (8.1 y 8.2). Se informa como rango porque el test 2026 es más fácil (devolución docente). |
| 2.5 (Parte A) y 4.2 (Parte B): baseline | La regla «cobertura actual > 12 meses» se informa por separado en validación y test (precisión 24,6% → 85,0%; recall 30,2% → 40,8%) y se agrega la comparación del modelo con el mismo cupo que la regla. | Devolución docente. |
| 2.4 (Parte A), 4.2 (Parte B) y 7.2 (Parte C): métrica principal | La Parte A fijó PR-AUC; la B usó recall con umbral 0,5 y la C, Recall@600. La Parte D toma Recall@600 como principal y reporta PR-AUC como secundaria. | Consistencia con el cupo operativo de 600 alertas por mes fijado en la Etapa 3. |
| 7.2 y 6.5 (Parte C): escenario económico de referencia | La Parte C partía del escenario optimista (+27,1%, sensibilidad +37,9%). La Parte D vuelve al escenario esperado como base del veredicto. | Consistencia con el veredicto económico de 3.6. |
| 7.2 (Parte C) y 6.2: uso del ensamble | El ensamble deja de ser el único motor de alertas: la primera versión combina regla (bloque A) y ensamble (bloque B) con revisión humana. | Ventaja chica sobre la regla en 2026, sobreajuste de 28,76 pp y valor neto negativo con 600 alertas en 2025. |
| Carátula de las Partes B y C | Se completan legajos y roles por integrante; queda pendiente el legajo de Santiago Javier Hernández. | Completitud del documento final. |

11.3  Contenido de la entrega final del módulo

| Componente | Incluido (Sí / No) | Archivo o enlace |
| --- | --- | --- |
| Resumen ejecutivo al inicio del documento | Sí | Inicio de este documento (Parte D). |
| Partes A, B, C y D compiladas en un único informe, con las correcciones incorporadas | No | Pendiente: compilar la Parte A (COMPLETADO, commit 7b4aedb), la B (Data driven 3B.zip), la C (Data driven 3C.zip, v1.1) y esta Parte D en un único informe con las correcciones de 11.2. |
| Notebook o script reproducible de las cuatro etapas de modelado | Sí | Etapa 1: Modelo/etapa1_experimento_baseline.py · Etapa 2: modelo_etapa2_validacion.py (3B) · Etapa 3: modelo_ensamble_final.py (3C) · Etapa 4: Modelo/etapa4_evaluacion_final.py y resultados/etapa4_log.txt. |
| Dataset de entrenamiento (versión final utilizada) | Sí | dataset_entrenamiento_v3: Datasets_Modelo/dataset_entrenamiento_v3.parquet y CSV de la Parte C (sha256 796ba1a4…). |
| Diagrama del flujo de la solución (9.2) | Sí | Parte D/Casa_Oga_ParteD_Flujo_Solucion.png (Anexo A de este documento). |
| Planilla de costos, beneficios y ROI actualizada | No | Pendiente: actualizar Casa_Oga_Calculos_Parte_B.xlsx. Las cifras actualizadas están en Modelo/resultados/etapa4_resultados.json (roi_escenario_esperado). |

Anexo A  Diagrama del flujo de la solución (9.2)

Bloque A: regla de cobertura. Bloque B: ensamble de la Etapa 3. La línea punteada es la retroalimentación: las etiquetas maduradas a t+3 se usan para medir y reentrenar. Generado con Parte D/generar_diagrama_flujo.py.